## Slide 1
PDR (2022.11.30)
  Power generation
    Commissioning Power Budget
    Check Channel distribution
    Define Efficiency
Electrical Power System
  Basic Plan
    1 - Channel distribution
    2 - Power generation
    3 - Calculation DOD
    4 – Operation Scenario

## Slide 2: Level 1: Electrical Power System
Level 2 | Level 3 | DAYS
Electrical Power Budget | 1 - Channel distribution | 0
 | 2 – Calculate Power generation | 0
 | 3 - Calculation DOD & Peak load | 0
 | 4 - Operation Scenario | 
Power Generation | Commissioning Power Budget | 0
 | Check Channel distribution | 0
 | Define Efficiency | 0

## Slide 3
PDR까지 준비 할 내용
2022-11-02
EPS
6
PDR까지 진행 계획
주요 목표 | 착수 | 마감 | 진행 | 비고
일정 시간 간격으로 통신이 그래프에 적용되도록 변경 | 2022-11-02 | 2022-11-09 | 100% | 
2. 시운전 Power budget 분석표 완성 | 2022-11-02 | 2022-11-09 | 100% | 
3. 생산 및 소비전력 효율 결정 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 50% | 
4. 그래프에 SOC외에도 DOD까지 표기되도록 수정 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 0% | 
5. PDR자료에 포함될 WBS, REQ 검토 및 수정 | 2022-11-16 | 2022-11-21 | 0% | 
6. 각 채널 별 On/Off 시스템 이해하고 적용 | 2022-11-09 | 2022-11-21 |  | 

## Slide 4
PDR까지 준비 할 내용
2022-11-02
EPS
7
PDR까지 진행 계획
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
 | 통신 시간간격 적용 |  | 시운전 Power Budget 표 완성 | 전력효율에 관한 참고문헌 조사 | 전력효율 결정 | 2주차 발표자료 작성 | 
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
 | 각 채널 별 On/off 시스템 학습 | 각 채널 별 On/off 시스템 학습 | Simulink에 DOD 추가로 표기 | Voltage 채널에 따른 부품가동 시작시간 설정 | WBS, REQ 검토 | 3주차 발표자료 작성 | 
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
 | PPT 마감 |  |  |  |  |  | 
27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
 |  |  | PDR |  |  |  | 

## Slide 5: 0. Detumbling mode

## Slide 6: 1. Mission & UHF COM mode

## Slide 7: 2. S-band COM mode(@Night)

## Slide 8: 3. S-band COM mode(@Day)

## Slide 9: 4. Stand-by mode

## Slide 10: Commissioning 1

## Slide 11: Commissioning 2

## Slide 12: 운용 모드
Flowchart
초기 궤도 운용
시스템 초기화
UHF 안테나 전개
각속도 감쇠 제어
태양전지판 전개
S 대역 안테나 전개
대기 모드
모멘텀 덤핑
통신 대기
태양 지향
시운전 1
박막 전개장치 전개
임무 모드
지상 지향 및 촬영
UHF 통신 대기
시운전 2
S 대역 통신 시험
전장품 시험
통신 모드
지상 지향
S 대역 통신
영상 데이터 하향
비상 모드
전력 비상: 태양 지향
오류 관리
Early-Orbit (EO)
System Initialization
UHF Antenna Deployment
Detumbling
Stand-by
Momentum Dumping
Communication Stand-by
Sun Pointing
Commissioning 1
Solar Panel Deployment
S-band Antenna Deployment
Reflector Deployment
Mission
Nadir Pointing & Observation
UHF Communication Stand-by
Commissioning 2
S-band Commissioning
Electronic Units Commissioning
Communication
Nadir Pointing
S-band Communication
Image Downlink
Emergency
Power Emergency : Sun Pointing
Error Management

## Slide 13: 운용 모드
초기 궤도 운용 Early-Orbit (EO)
  사출 직후 – 자세 안정화 종료까지
    위성 전원 ON
      주요 장비 ON; OBC / UHF TRX / UHF ANT / STX / ADCS
      FSW ON (@OBC)
      UHF ANT deployment
      Detumbling start; using MTQ in ADCS

## Slide 14: 운용 모드
대기 모드 Stand-by
  안정화 후 타 모드 수행 전 대기 상태
    Commissioning 전/후로 나뉨
    Commissioning 전; 태양전지판 전개 전
      Sun pointing 필요 X
      Free state
    Commissioning 후; 태양전지판 전개 후 (타 전개장치 전체 전개)
      Sun pointing @Dayside  for charging
      Nadir pointing @Eclipse  for decreasing atmospheric resistance
시운전 모드 Commissioning
  1st mode
    전개: 태양전지판 – 박막 전개장치 – S 대역 안테나
    단계별 전개 여부 확인
  2nd mode
    전장품 정상작동 확인
    S 대역 통신 확인

## Slide 15: 운용 모드
임무 모드 Mission
  지상국 지향 Ground station pointing (~ Nadir pointing)
    한화시스템 지상국
    박막 전개장치, 카메라 지향 (-Z 축)
  일부 데이터 하향; UHF
통신 모드 Communication
  지상국 지향
    연세대학교 지상국
  임무 모드에서 촬영한 이미지 하향; S-band
  용량이 큰 데이터 하향
    GPS raw data (for precise orbit determination, POD)
    ADCS data
30 ° - 50°
20 ° - 80°
SLR 시험
대즐링 시험
20 ° - 70°
T4
T2
거창
서울
UHF 하향: 레이저 검출 데이터
T1
T3
T5

## Slide 19: 0.Detumbling

## Slide 20: 1.Mission & UHFCOM

## Slide 21: 2. S-band COM mode(@Night)

## Slide 22: 3. S-band COM mode(@Day)

## Slide 23: 4. Stand-by mode

## Slide 24: Commissioning1

## Slide 25: Commissioning2