## Slide 1: 정기 연구미팅 보고
이진진
석사과정 2학기
2023-01-10

## Slide 2: 방학기간 중 개선할 사항
HYVRID
  MATLAB 및 SIMULINK 다루는 능력 기르기
    MATLAB 교재(제대로 배우는 MATLAB : 2014)와 신입생 자료 복습하기
    EPS code 공부도 병행하기 – 한줄 한줄 뜯어보면서 코드분석
  EPS 하드웨어 특성 및 기능 숙지하기
    PCDU, Solar Cell, Battery 데이터시트 수치까지 외울 정도로 자주 들여다보기
    이해 안되는 내용들 Reference 찾아보거나 메모해두고 선배님께 질문하기
  팀 미팅 (매주 수요일 오후 4시)
    매주 팀 미팅 보고에서 받은 피드백 내용 숙지한 후 적용하기
    Teams에 월간 계획, 달성도, Action Item 등 진행상황 공유하기

## Slide 3: 방학기간 중 개선할 사항
이종위성군
  FreeFlyer
    이종 위성군 학습내용을 코드에 적용하여 최적의 탑재체 성능 찾아보기
    FreeFlyer 사이트의 AI Solution 적극 활용하여 code 공부하기
  1월 : 사례조사, 사전연구조사
    OptiSAR(UrtheCast) 사례를 바탕으로 이종위성군에 대한 내용 복습하기
      이종 위성군에 대한 추가적인 Reference를 조사하여 운용개념 분석해보기
    황영민(2019) 신진영(2020) 논문 복습하여 워커-델타 위성군 설계기법 익히기
    이 내용들을 토대로 한반도 감시/정찰을 목적으로 하는 이종위성군 설계하기
  2월 : 성능지표 수립
    시뮬레이션을 통해 재방문 주기, 탐색완료시간 등의 최적의 성능지수를 찾아보기
    탑재체에 따른 여러가지 운용모드를 공부하고 성능지수 찾아보기
  팀 미팅 (매주 화, 목 오후 3시)
    피드백 내용 숙지한 후 적용하기

## Slide 4: 이종위성군 (특화센터)
 | 내용 | 목표일정 | 진행률
[1] | 이종위성군 사례조사 | ~ 2022.12 | 
 | OptiSAR (UrtheCast) 운용궤도, 위성 수, 탑재체 성능 분석 |  | 
 | 운용개념을 분석하여 궤도평면 내 Optics/SAR 위성 배치 최적화 |  | 
 | 탑재체 성능과 운용모드 분석 |  | 
[2] | 한반도 감시/정찰 목적의 이종위성군 설계 | ~ 2023.01 | 
 | 워커-델타 위성군 설계기법 |  | 
[3] | 이종위성군 성능지표 수립 | ~ 2023.02 | 
 | 감시정찰을 위한 성능지수 정의 (재방문주기, 탐색완료시간) |  | 
 | 탑재체 특성을 고려한 운용모드 별 성능지수 분석 |  | 

## Slide 5: 방학기간 중 개선할 사항
이종위성군
  Feedback 내용
    Optics와 SAR 탑재체 성능, 특성 각각 조사하기
      이를 위해 워커-델타 위성군 공부
      추가적으로 다른 설계기법도 공부 (황영민, 신진영 석사논문 참고)
    각 국의 SAR 위성군 현재 운용 중인지 조사하기
    교수님이 말씀하신 OptiSAR 위성군의 한 궤도평면 당 총 위성 수 확인하기

## Slide 6: 주간계획
HYVRID
 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
HYVRID |  | 신입생 자료 2강 복습 MATLAB 교재 Chapter 01~02 공부 Datasheet 정독 - PCDU EPS CODE 분석하기 | 신입생 자료 2강 복습 MATLAB 교재 Chapter 03~04 공부 Datasheet 정독 - Solar panel, cell | 신입생 자료 3강 복습 MATLAB 교재 Chapter 05~06 공부 Datasheet 정독 – battery | 신입생 자료 3강 복습 MATLAB 교재 Chapter 07~08 공부 Datasheet 정독 – battery | 밀린 주간계획 완료하기
이종위성군 |  | OptiSAR와 관련된 논문 찾아읽기 선배님 피드백 내용 공부하여 미팅 자료에 추가하기 | 주간 연구미팅 자료 준비 | 석사논문 복습하기 워커-델타 설계기법 익히기 | 석사논문 복습하기 위성군의 다른 설계기법들 익히기 | 

## Slide 7: 일간계획
01.10 화 | HYVRID | 위성군
09:00 | Matlab 교재 chapter 01 | 
10:00 | Matlab 교재 chapter 02 | 
11:00 | Datasheet – PCDU | 
12:00 | 점심시간 | 
13:00 |  | OptiSAR 논문 복습, 위성군 팀미팅 자료 준비
14:00 |  | OptiSAR 논문 복습, 위성군 팀미팅 자료 준비
15:00 | 위성군 팀미팅 | 
16:00 | EPS CODE 분석마무리 (main_make_sun_angle_for_analy_eps4.m) | 
17:00 |  | 
 | 일간 발표 | 
18:00 |  | 
 | 저녁시간 | 
19:00 |  | 
 | 신입생 자료 2강 복습 | 
20:00 | 신입생 자료 2강 복습 | 
21:00 | 신입생 자료 2강 복습 | 
22:00 ~ | 못한 일간계획 완료하기 | 

## Slide 8: 일간계획
01.11 수 | HYVRID | 위성군
09:00 | Matlab 교재 chapter 03 | 
10:00 | Matlab 교재 chapter 04 | 
11:00 | Datasheet – Solar Panel 정독 | 
12:00 | 점심시간 | 
13:00 | Datasheet – Solar Panel 정독 | 
14:00 | HYVRID 팀미팅 자료 준비 | 
15:00 | HYVRID 팀미팅 자료 준비 | 
16:00 | HYVRID 팀미팅 | 
17:00 |  | 
18:00 | 저녁시간 | 
19:00 |  | 주간 연구 미팅 자료 준비 (Feedback 적용)
20:00 |  | 주간 연구 미팅 자료 준비 (Feedback 적용)
21:00 |  | 주간 연구 미팅 자료 준비 (Feedback 적용)
22:00 ~ | 못한 일간계획 완료하기 | 

## Slide 9: 일간계획
01.12 목 | HYVRID | 위성군
09:00 | Matlab 교재 chapter 05 | 
10:00 | Matlab 교재 chapter 06 | 
11:00 |  | 주간 연구 미팅 자료 준비
12:00 |  | 주간 연구 미팅 자료 준비
13:00 | 연구 미팅 | 
14:00 | 점심시간 | 
15:00 | 신입생 자료 3강 복습 | 
16:00 | 신입생 자료 3강 복습 | 
17:00 |  | 
 | 일간 발표 | 
18:00 |  | 
 | 저녁시간 | 
19:00 | 저녁시간 | 
 |  | 황영민, 신진영 논문 복습
20:00 |  | 황영민, 신진영 논문 복습
21:00 |  | 황영민, 신진영 논문 복습
22:00 ~ | 못한 일간계획 완료하기 |